****

## Красноярский край

Эвенкийский муниципальный район

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА БАЙКИТ

(Администрация с. Байкит)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 30 октября 2017г № 244

Об утверждении муниципальной

программы с. Байкит «Формирование

 современной поселковой среды» на

территории муниципального образования

сельское поселение село Байкит 2018-2022 годы

 В целях реализации в 2018-2022 годах на территории муниципального образования сельское поселение село Байкит приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517 «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», Постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края», на основании постановления администрации с. Байкит от 21.08.2013г. № 312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ села Байкит», Уставом с. Байкит, решения общественной комиссии по развитию современной поселковой среды в селе Байкит (протокол № 1 от 30.10.2017) , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу с. Байкит «Формирование современной поселковой среды» на территории муниципального образования сельского поселения село Байкит на 2018-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации с. Байкит (Першина Т.В.) направить настоящее постановление на официальный сайт села Байкит для опубликования.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

 Глава администрации А.В.Симбирцев

Приложение №1

 к постановлению Администрации

с.Байкит от 30 октября 2017г № 244

**Муниципальная программа**

 **«Формирование современной поселковой среды»**

**на территории муниципального образования**

**сельского поселения село Байкит на 2018-2022 годы**

**с. Байкит, 2017 год**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | **Муниципальная программа****«Формирование современной поселковой среды»** **на территории муниципального образования  сельское поселение село Байкит на 2018-2022 годы (далее Программа)** |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация села Байкит |
| Участники программы | Администрация села Байкит, организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с ФЗ №44 от 05.04.2013. |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы |  Благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий общего пользования. |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения, комфортного проживания населения |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;- количество благоустроенных общественных территорий;- площадь благоустроенных общественных территорий.  |
| Сроки реализации программы | 2018- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Общий объем финансирования программы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе 2018г - 0,0 тыс. рублей; 2019г - 0,0 тыс. рублей;2020г - 0,0 тыс. рублей;2021г – 0,0 тыс. рублей;2022г – 0,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, население (финансовые средства, трудовое участие) |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы | - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования \_\_\_\_ кв. м;- количество благоустроенных общественных территорий \_\_\_\_\_\_ ед.;- площадь благоустроенных общественных территорий \_\_\_\_\_ кв.м. |

1. **Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства**

С момента вступления в силу Закона Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» село Байкит является сельским поселением в составе Эвенкийского муниципального района*.*

Общая площадь сельского поселения село Байкит составляет 1261,1 га.

 По данным миграционной службы на 01.10.2017г.-3808 человек зарегистрированы в селе Байкит по месту жительства и пребывания. На начало 2016г численность постоянно проживающих жителей составила 3775 человек. Из них численность трудоспособного населения 2162 чел., пенсионеров 743, в возрасте моложе трудоспособного - 870 чел.

Село Байкит расположено в пределах Средне-Сибирского плоскогорья на правом (северном) берегу Подкаменной Тунгуски. Расстояние до краевого центра города Красноярска 670 км, до районного центра Тура 350 км.

Программа социально - экономического развития села Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2013-2017 годы утверждена Решением Байкитского сельского Совета депутатов от 05.02.2013 № 3-267.

Генеральный план села Байкит, Правила землепользования и застройки части территории с.Байкит утверждены Решением Байкитского сельского Совета депутатов от 26.12.2012 № 3-263

Правила благоустройства и санитарного содержания территории с.Байкит утверждены Решением Собрания представителей местного самоуправления с.Байкит от 14.06.2007 № 175

* 1. **Показатели оценки состояние сферы благоустройства**

**Наиболее часто посещаемые места общего пользования:**

- Центральный стадион – место для проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий под открытым небом; местоположение - примерно в 75м по направлению на юго-восток от здания спортзала по ул. Увачана д.24; площадь 9301,9 кв.м;

- Центральная детская площадка (земли общего пользования)- местоположение: примерно в 21м от ориентира по направлению на северо-восток от ориентира- здание спортзала по ул. Увачана, д.24

- Сквер памяти – местоположение: примерно в 23 м. на юго- запад от ориентира- здание магазина по ул. Увачана №3А; площадь 418 кв.м;

- Мемориал - местоположение: Центральная площадь по ул.Увачана,8; площадь 3200 кв.м.

Места требуют благоустройства: озеленения, создания цветников, устройства скамеек, содержание и строительство тротуаров.

**Детские игровые площадки:**  всего на территории с.Байкит 8 детских игровых площадок, в том числе 7 дворовых площадок; все они являются собственностью села Байкит:

**Спортивные сооружения:** На территории сельского поселенияпо ул.Увачана находится Центральный стадион и действующий с декабря по март ледовый каток.

**Дворовые территории:** на территории села Байкит находятся 58 многоквартирных жилых домов (далее - МКД). Земельные участки под МКД сформированы в соответствии с действующим законодательством. Благоустройство дворовых территорий отсутствует.

**Зеленые насаждения:**  На территории села Байкит находятся несколько небольших лесных массивов, зеленых насаждений по центральным улицам, которые нуждаются в благоустройстве, замене тротуаров, устройстве скамеек, вырубке кустарников и т.д.

**Кладбища, подъездные дороги к местам захоронений: в** селе Байкит имеются 2 кладбища. В черте населенного пункта находится закрытое кладбище, расположенное по улице Совхозная. Действующее кладбище площадью 12550 кв.м находится на окраине села по улице Таежная (МКР «Геофизиков»). Протяженность подъездной дороги к действующему месту захоронений (от кладбища до первой развилки дорог) составляет – 0,57 км.

Существует необходимость в постоянном содержании мест захоронений и подъездных путей к местам захоронения.

**Площадки под ТБО: в** селе Байкит сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированной машиной по графику. Устройство площадок под ТБО в районах жилых домов не требуется.

На территории поселка в общественных местах установлены металлические контейнеры для сбора ТБО.

**Мероприятия по благоустройству мест общего пользования на территории сельского поселения село Байкит за период 2015-2017 годов:**

Администрация села Байкит ежегодно принимает участие в конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство". В рамках реализации гранта Губернатора Красноярского края реализованы проекты по благоустройству мест общего пользования:

- в 2014 году выполнены работы по благоустройству территории Сквера памяти и Мемориала (установка оград, строительство тротуаров, установка Стеллы, обсыпка площадок Сквера)

- в 2015 году выполнены работы по рекультивации участков по ул.Набережная, Баширова3, с вывозом металлических сооружений и конструкций;

- в 2016 году выполнены работы по демонтажу остатков фундамента, трубопровода (с последующим вывозом), работы по рекультивации участков сгоревших многоквартирных домов по ул.Портовая д.7 и Портовая д.8

Ежегодно в рамках реализации муниципальных программ проводятся мероприятия:

- ремонт вышедших из строя светильников уличного освещения, установка новых, ремонт ЛЭП;

- снос ветхих строений на территории села Байкит, снос аварийных домов и сооружений, рекультивации участков;

- содержание, текущий ремонт наиболее посещаемых мест общего пользования, детских игровых площадок, спортивных площадок, автобусных остановок;

- текущий ремонт и строительство тротуаров, обустройство новых тротуаров в местах общего пользования;

- вывоз крупногабаритного мусора, санитарная очистка территории села;

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству территорий общего пользования сельского поселения село Байкит. Ежегодно организовывается работа молодежных трудовых отрядов, проводятся субботники, месячники по благоустройству территорий, иные мероприятия.

**Существующие проблемы в области благоустройства на территории сельского поселения село Байкит:**

- недостаточное количество мест для отдыха населения (парков и скверов), отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения;

- из-за ограниченности средств объекты благоустройства (пешеходные зоны, тротуары, объекты уличного освещения), нуждаются в ремонте и реконструкции;

- уровень внешнего благоустройства дворовых территорий не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора;

- имеет место недостаточная активность населения села Байкит в мероприятиях по благоустройству территорий общего пользования. Необходимо активизировать работу по содержанию населением мест общего пользования в надлежащем санитарном состоянии.

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства сельского поселения село Байкит.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- благоустроить территории функционального назначения: площади, тротуарные дорожки, парковки в местах общего пользования;

- привлечь заинтересованных граждан, организации, в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования;

- повысить уровень комфортности проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения.

**Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:**

Принцип 1. **Общественное участие**. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. **Системный подход**. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. **Все начинается с дворов**. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип доступности для маломобильных групп.

Принцип 4. **Создание общественного пространства**. По выбору жителей производится формирование плана (графика) благоустройства до 2022 года неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. **Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.** Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. **Личная ответственность**. Жители несут ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. **Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству.** Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. **Применение лучших практик благоустройства**. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке проектов по благоустройству дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Цели и задачи, мероприятия Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения сельского поселения село Байкит планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1:**

Мероприятие 1.1 Применение правил благоустройства, утвержденных Решением Байкитского сельского Совета депутатов от 14.06.2007 № 175 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения село Байкит» по результатам публичных слушаний.

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Мероприятие 1.4. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

**Задача 2:**

Для решения задачи 2 разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- Порядок формирования общественной комиссии по развитию современной поселковой среды;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с сформированным ранжированным адресным перечнем всех дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 3 к Программе.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств. В соответствии с сформированным адресным перечнем всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве согласно приложению № 4 к Программе.

**4. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования сельское поселение село Байкит.

Реализация Программы объединит усилие органов местного самоуправления, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории села Байкит, непосредственно самих жителей. Реализация Программы направлена на создание условий для активного участия жителей в обустройстве придомовых территорий и городских зон отдыха, комфортных для граждан. Реализация Программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, сформировать активную гражданскую позицию жителей, улучшить облик сельского поселения.

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

5.1. Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств бюджетов разного уровня и трудового участия населения.

Способы трудового участия населения:

- проведение субботников по оказанию помощи подрядным организациям при подготовительных работах и после окончания работ по благоустройству;

- организация доставки, погрузки-разгрузки строительных материалов, элементов малых архитектурных форм и т.д.

5.2. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

5.3. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 2 к Программе.

**6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

6.1. Организацию реализации Программы, контроль за ее исполнением осуществляет созданная на территории муниципального образования сельское поселение село Байкит общественная комиссия. Задачи общественной комиссии:

- подведение итогов общественного обсуждения проекта Программы;

- проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу;

- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении

наиболее посещаемых мест общего пользования (улицы, площадь, береговая зона и т.д.) в Программу;

- осуществление контроля за реализацией Программы.

6.2. В целях информирования населения информация о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте Администрации села Байкит [www.baykit-evenkya.ru](http://www.baykit-evenkya.ru).

6.3. Участники Программы предоставляют в Администрацию села Байкит отчеты по форме согласно приложению № 6:

- ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

- годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

6.4. Целевое расходование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Программа носит социальную направленность и определена правительством Российской Федерации как одна из приоритетных.

Одним из ключевых факторов успешной реализации мероприятий Программы является вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства.

В ходе благоустройства планируется усовершенствовать процедуру общественных слушаний, создать систему обучения граждан, определить наиболее успешные практики взаимодействия граждан и органов местного самоуправления, проводить конкурсы на лучшие проекты и в целом более активно выявлять запросы людей и оперативно получать обратную связь.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий Программы, имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа безопасного сельского поселения село Байкит.

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы:

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – не менее 1 кв.м;

- количество благоустроенных общественных территорий – 1-2;

- площадь благоустроенных общественных территорий – не менее 200 кв.м.

Реализация Программы позволит:

- сформировать на территории поселения условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан;

- улучшить облик сельского поселения;

- повысить комфортность проживания с учетом обеспечения доступности жилья для маломобильных групп населения;

- сформировать активную гражданскую позицию жителей сельского поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Байкит

на 2018-2022 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной поселковой среды» на территории муниципального образования сельское поселение село Байкит на 2018-2022 годы на территории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** |  |
| 1.1. Применение правил благо-устройства, утвержденных Решением Байкитского сельского Совета депутатов от 14.06.2007 № 175 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения село Байкит» по результатам публичных слушаний[[1]](#footnote-1) | Отдел решения задач местного значения Администрации села Байкит | 2018 | 2022 | Содержание территории села в надлежащем состоянии, улучшение экологической обстановки  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:1 этап – 10%;2- этап – 30%;3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлече-нием собственников земельных участ-ков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Администрация села Байкит | 2018 | 2022 | Повышение эффективности реализации комплексных проектов, повышение ответственности жителей за содержание объектов благоустройства | Комплексных проектов:1 этап – 1 проект;2- этап – 2 проекта;3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Администрация села Байкит, общественная комиссия | 2018 | 2022 | Создание единого облика села, формирование комфортной среды  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[2]](#footnote-2)  |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[3]](#footnote-3) | Административная комиссия при Администрации села Байкит | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии, повышение ответственности жителей  | Не менее 10 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий)  | Отдел по решению задач местного значения Администрации села Байкит, подрядные организации | 2018 | 2022 | Содержание территории села в надлежащем состоянии, улучшение экологической обстановки |  |
| 1.6. Иные мероприятия  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.  | Администрация села Байкит, МБУ с. Байкит «ДЭЗ» общественная комиссия | 2018 | 2022 | Формирование комфортной среды ;Организация системного подхода к реализации Программы;Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 3 к Программе  |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[4]](#footnote-4) | Отдел решения задач местного значения Администрации села Байкит | 2018 | 2022 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50%  |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий  | Администрация села Байкит | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[5]](#footnote-5), ежегодно не менее 1 % от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ |  МБУ с, Байкит «ДЭЗ» | 2018 | 2022 |  Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями«Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** | Администрация села Байкит, общественная комиссия | 2018 | 2022 | Организация системного подхода к реализации Программы;Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 4 к Программе  |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта обществен-ных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[6]](#footnote-6) по графику | Отдел по решению вопросов местного значения Администрации с.Байкит | 2018 | 2022 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорт общественного пространства  1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Общественная комиссия | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности жителей в благоустройстве территории села | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Администрация села Байкит, Административная комиссия | 2018 | 2022 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства;повышение качества благоустройства | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приложение №5) |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Отдел по решению вопросов местного значения Администрации с.Байкит, Административная комиссия | 2018 | 2019 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства  | Количество собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Администрации села Байкит | 2018 | 2020 | Повышение ответственности за соблюдение Правил благоустройства; повышение качества благоустройства | Количество заключенных соглашений:1 этап – 10%;2 этап - 30%3 этап – 50 % |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[7]](#footnote-7)** | Администрация села Байкит, Административная комиссия | 2018 | 2020 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства;Организация системного подхода к реализации Программы | Адресный перечень объектов индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (данные уточняются) |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  Администрации села Байкит, Административная комиссия | 2018 | 2019 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства;  |  |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[8]](#footnote-8) | Отдел решения задач местного местного значения Администрации села Байкит | 2018 | 2018 | Организация системного подхода к реализации Программы | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков  |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Администрации села Байкит | 2018 | 2020 | Повышение ответственности жителей за соблюдение Правил благоустройства; повышение качества благоустройства | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[9]](#footnote-9) | Администрация села Байкит, общественная комиссия | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[10]](#footnote-10) | Администрация села Байкит, общественная комиссия | 2018 | 2020 | Организация единого облика села, формирование комфортной среды |  |
| 3.3. Привлечение жителей:- к посадке зеленых насаждение;- уборке несанкционированных свалок и т.д. | Администрация села Байкит, Административная комиссия | 2018 | 2020 | Повышение заинтересованности и ответственности жителей села за благоустройство территории села | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодноПривлечение к мероприятиям не менее 3 % от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[11]](#footnote-11) | Администрация села Байкит | 2018 | 2020 | Благоустройство общественных территорий села Байкит | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой среде»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Байкит

на 2018-2022 годы

**Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:Соисполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой среды»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Байкит

на 2018-2022 годы

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5CRukosuevaOA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C6R1Y90T2%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%282%29.docx#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ул.Авиаторов,12 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ул.Баширова,7 | 1070 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ул. Баширова,8 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ул. Баширова,9 | 1054 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ул. Баширова,10 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ул. Баширова,11 | 850 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | ул.Бояки,11 |  1352 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ул. Бояки,13 | 1352 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ул. Бояки,15 | 1400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ул. Бояки,17 |  1200 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ул. Бояки,28 | 3260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ул. Бояки,40 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ул. Бояки,45 | 2400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ул. Бояки,47 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | ул.Геологическая,12 | 1260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ул.Геологическая,16 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ул.Геологическая,18 | 1350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | ул.Западная,5 | 1508 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ул.Западная,6 | 1860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ул.Колцевая,26 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ул. Кольцевая,28 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ул. Кольцевая,30 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ул.Кольцевая,30а | 1265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ул. Кольцевая,30б | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ул.Микрорайон,43 |  309 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ул.Микрорайон,44 | 379 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ул.Микрорайон,45 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ул. Мкрорайон,46 | 291 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ул.Микрорайон,47 | 291 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ул.Микрорайон,48 |  311 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ул.Микрорайон,49 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ул.Микрорайон,50 | 310 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | ул. Микрорайон, 51 | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ул.Микрорайон,52 | 359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ул.Новая,2 | 2099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ул. Новая,2а | 2500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ул. Новая,4 | 2778 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ул. Портовая,1 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ул. Портовая,2 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ул. Портовая,9 | 1068 | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ул. Советская,2 |  326  | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ул. Советская,3 | 1382 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ул. Советская,5 | 1251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | ул.Титова,19 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | ул.Титова,20 | 1207 | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | ул.Увачана,9 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | ул.Увачана,27 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | ул.Увачана,30 | 1308 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | ул.Чистякова,5 | 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ул.Чистякова,21 | 652 | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | ул.Чистякова,23 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ул.Чистякова,25 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ул.Чистякова,27 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ул.Юрубченская,33 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Ул.Юрубченская,35 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Ул.Юрубченская,37 | 870 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Ул.Юрубченская,39 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Ул.Юрубченская,41 | 900 | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой среды»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Байкит

на 2018-2022 годы

**Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории(кв.м.) | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования(муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | сельское поселение село Байкит | с. Байкит | с. Байкит | Эвенкийский район, село Байкит ;примерно в 23 м на юго-запад от ориентира- здание магазина №3 по ул.Увачана | Сквер памяти |  | 88:02:0010135:96 | 418 |  да | освещено |  да |  нет | нет |
| 2. | сельское поселение село Байкит | с. Байкит | с. Байкит | Эвенкийский район, село Байкит, примерно в 75 метрах на юг – восток от ориентира – здания спортзала,по ул. Увачана д.24 | Стадион |  | 88:02:0010132:0036 | 9301,9 | нет |  освещено |  нет | нет | нет |
| 3. | сельское поселение село Байкит | с. Байкит | с. Байкит | Эвенкийский район, село Байкит, примерно в 21 м на северо – восток от ориентира – здания спортзала,по ул. Увачана д.24 | Земли общего пользования |  | 88:02:0010132:0037 | 120,46 | нет |  освещено |  нет | нет | нет |
| 4. | сельское поселение село Байкит | с. Байкит | с. Байкит | Эвенкийский район, село Байкит, Центральная площадь по ул.Увачана,8 | Мемориал |  | Не сформирован | 3200 | нет |  освещено |  нет | нет | нет |

 Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой среды»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Байкит

 на 2018-2022 годы

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка, кв.м. | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования(муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | с. Байкит, ул. Комсомольская, д. 15  |  |  МКОУ «Байкитская средняя образовательная школа» | - | 88:03:0010165:1 | 12760 | 4 | освещено | 2 | - | - | 8802001596 |
| 2 | с. Байкит, ул. Центральная, 10. |  | МКДОУ ЭМР детский сад №3 «Морозко» | - | 88:03:0010184:36 | 10926 | 6 |  освещено | 6 | - | - | 2470001140 |
| 3 | с. Байкит, ул. Геологическая, 18А. |  | МБДОУ ЭМР детский сад №1 «Олененок» | - | 88:03:0010166:16 | 12444 | 6 |  освещено | - | - | - | 8802001684 |
| 4 | с. Байкит, ул. Бояки, д.21. |  | МБДОУ ЭМР детский сад №2 «Малыш» |  | 88:03:0010130:9 | 3914 | 4 | освещено | - | - | - | 8802001701 |
| 5 | с. Байкит, ул. Увачана, д.10. |  | МБУК «Байкитская клубная система» |  | Не сформирован |  |  |  |  |  |  | 880200440 |

 Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной поселковой сред»

на территории муниципального образования

сельское поселение село Байкит

на 2018-2022 годы

**Отчет**

 **об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.мкв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-1)
2. В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-2)
3. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-3)
4. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-4)
5. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-5)
6. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-6)
7. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-7)
8. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-11)