## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА БАЙКИТ

ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(Администрация с. Байкит)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2023 г                                                                                                                            № 319

Об утверждении программы капитального ремонта

объектов муниципального жилищного фонда села

Байкит и общего имущества многоквартирных домов,

расположенных на территории села Байкит» на 2025-2029 годы

В целях проведения капитального ремонта объектов жилищного фонда с.Байкит, согласно Положения «Об организации капитального ремонта объектов жилищного фонда с.Байкит», утвержденному решением Байкитского сельского Совета депутатов от 28.01.2010 г № 422, постановлению Главы администрации с.Байкит от 21.08.2013г № 312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ села Байкит», ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда села Байкит и общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории села Байкит» на 2025-2029 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Отделу организационно-правового обеспечения Администрации с. Байкит (Першина Т.В.) направить настоящее постановление на официальный сайт села Байкит для опубликования.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий полномочия Главы с. Байкит 			                           О.В.Агапова

Заместитель Главы села Байкит

Приложение

к постановлению администрации с.Байкит

от 25.12.2023г   №  319

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда села Байкит и общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории села Байкит, на период с 2025 по 2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Жилищный кодекс Российской Федерации |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация села Байкит |
| Цели программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик объектов муниципального жилищного фонда села Байкит и общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории села Байкит; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| Задачи программы | обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда села Байкит; обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории с. Байкит. |
| Этапы и сроки реализации программы | Общий срок реализации программы: 2025-2029 годы |
| Источники финансирования программы | Местный бюджет села Байкит; средства собственников помещений в многоквартирных домах. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Байкитский сельский Совет депутатов; Контрольно-счетный орган села Байкит |

# 1. Характеристика проблемы

В связи с тем, что основная доля жилищного фонда, расположенного на территории с. Байкит, построена в 1970-80-е годы, техническое состояние многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Отсутствие или несвоевременное проведение капитального ремонта приводит к сокращению срока эксплуатации дома и необходимости его последующего сноса и переселения граждан.

Организация содержания муниципального жилищного фонда относится к одному из вопросов местного значения, к содержанию жилищного фонда относится, в том числе, и проведение капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда и общего имущества в многоквартирных домах в зависимости от доли в праве муниципальной собственности.

Для решения указанных проблем необходимо проведение капитального ремонта многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, жилых помещений муниципальной собственности. Принятие Программы обусловлено необходимостью долгосрочного планирования для создания системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и объектов муниципального жилищного фонда.

Сроки проведения капитального ремонта объектов обусловлены утвержденным Администрацией с. Байкит общим перечнем объектов жилищного фонда, подлежащего ремонту, состоянием объектов жилищного фонда, судебными решениями.

В Программу включаются как отдельные жилые помещения жилищного фонда муниципальной собственности или объекты, по которым после их приватизации у муниципального образования остались обязанности по их ремонту, так и многоквартирные жилые дома, в которых имеются объекты муниципальной собственности. В Программе указываются обобщенные виды работ, которые необходимо выполнить по каждому объекту.

Решение проблемы позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

улучшение эксплуатационных характеристик объектов муниципального жилищного фонда села Байкит и общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории села Байкит;

обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

Основными задачами являются:

обеспечение проведения капитального ремонта объектов муниципального жилищного фонда села Байкит;

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории с. Байкит.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации Программы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие села Байкит.

Реализация Программы позволит обеспечить сохранность жилищного фонда на территории села и обеспечить выполнение работ по его капитальному ремонту.

В результате реализации Программы планируется обеспечить комфортные условия проживания и повысить качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

4. Мероприятия и сроки реализации Программы

Программа включает в себя поэтапный капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда села Байкит и общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории села Байкит в отношении объектов, включенных в перечень (приложение к Программе).  В перечень включаются наименование объекта, срок проведения капитального ремонта, виды работ, которые необходимо провести на данном объекте.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451, постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы.

В силу требований ст.ст.154, 155, 169 Жилищного кодекса РФ, Администрация села Байкит, как собственник помещений в многоквартирных домах, обязана оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества.

Программа подлежит ежегодной актуализации. В Программу могут вноситься изменения в виде уточнения видов работ. Изменения, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта на более поздний период и сокращение перечня планируемых видов работ по капитальному ремонту, не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в многоквартирном доме или снижения объемов финансирования. Собственниками помещений в многоквартирном доме может приниматься решение о переносе капитального ремонта на более ранний период при условии 100% софинансирования расходов на капитальный ремонт.

Срок реализации Программы составляет пять лет.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсным обеспечением Программы являются средства местного бюджета села Байкит и собственников помещений в многоквартирных домах. Софинансирование собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Положением об организации капитального ремонта объектов жилищного фонда в с. Байкит. Объем финансирования Программы приведен в приложении.

# Приложение 1

# к программе капитального ремонта

# объектов муниципального жилищного

# фонда села Байкит и общего

# имущества многоквартирных домов,

# расположенных на территории села Байкит,

# на период с 2025 по 2029 годы

# Адресный перечень объектов муниципального жилищного фонда села Байкит

# и общего имущества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту,

# и виды планируемых работ по годам

| Год проведения капитального ремонта | Адрес многоквартирного дома или объекта муниципального жилищного фонда | Виды работ по капитальному ремонту | Объем финансирования в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс.руб.) | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Средства собственников помещений в МКД |
| 2025 | ул. Новая, д. 25 кв. 3 | Устройство утепленного цоколя | 18095,0 | 16995,0 | 1100,00 |
|  | ул. Сафронова, д. 14 кв. 2 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Кольцевая, д. 26 | Замена кровли, устройство утепленного цоколя, замена цокольного перекрытия, замена цоколя, замена фундамента |  |  |  |
|  | ул. Кольцевая, д. 26, кв.2 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, д. 6 кв. 2 | Замена нижних венцов и межквартирной стены, ремонт кровли |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, д. 6 кв. 1 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Лесная, д. 6 кв. 2 | Замена кровли |  |  |  |
| 2026 | ул. Набережная, д. 20 кв. 1 | Замена фундамента, цокольного перекрытия, устройство завалинок, замена кровли | 18095,0 | 16995,0 | 1100,00 |
|  | ул. Гагарина, д. 9 кв. 4 | Замена (усиление) фундамента, замена цокольного перекрытия, устройство внутреннего утепленного цоколя |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, д. 8 кв. 1 | Замена фундамента на бетонный ленточный, ремонт цокольного перекрытия, замена цоколя |  |  |  |
|  | ул. Юрубченская, д. 35 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Нагорная, д. 16 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
| 2027 | ул. Бояки, д. 17 кв. 2 | Комплексный капитальный ремонт | 18095,0 | 16995,0 | 1100,00 |
|  | ул. Кольцевая, д. 30А | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Юрубченская, д. 1 | Ремонт отмостки |  |  |  |
|  | ул. Кольцевая, д. 3 кв. 2 | Капитальный ремонт фундамента, отведение влаги с придомовой территории |  |  |  |
|  | ул. Баширова, д. 7 | Ремонт общего имущества |  |  |  |
| 2028 | ул. Юрубченская, д. 37 | Комплексный капитальный ремонт | 18095,0 | 16995,0 | 1100,00 |
|  | ул. Увачана, д. 30 | Капитальный ремонт фундамента, цоколя |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, д. 4 кв. 4 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Набережная, д. 6 кв. 1 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Новая, д. 24 кв. 3 | Комплексный капитальный ремонт | 18095,0 | 16995,0 | 1100,00 |
| 2029 | ул. Авиаторов, д. 14 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Пролетарского, д. 29 кв. 2 | Комплексный капитальный ремонт |  |  |  |
|  | ул. Сафронова, д. 1 кв. 2 | Капитальный ремонт |  |  |  |

Взносы на капитальный ремонт

| Год уплаты взносов на капитальный ремонт | Объем финансирования, тыс.руб. | Получатель средств |
| --- | --- | --- |
| 2025г | 1100,0 | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов |
| 2026г | 1100,0 | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов |
| 2027г | 1100,0 | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов |
| 2028г | 1100,0 | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов |
| 2029г | 1100,0 | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов |